# Phân công Drone

## Tổng quan

Mục tiêu: Xây dựng drone có khả năng giữ độ cao và vị trí trong môi trường khép kín

Các đầu việc cần làm:

- Build và debug phần cứng, tính toán tải: Chọn cấu hình máy bay phù hợp: khung, động cơ, cánh quạt, cảm biến, ESC, mạch nguồn

- Firmware:

  - Thu thập và xử lý đầu vào dữ liệu cảm biến: IMU, baro, optical flow, magnet

  - Ước lượng trạng thái: tư thế, độ cao, vị trí

  - Xây dựng và tuning các vòng điều khiển: PID 2 vòng vị trí và vận tốc cho tư thế, độ cao, vị trí

  - Điều khiển động cơ: xuất tín hiệu điều khiển đến 4 ESC

  - Truyền thông drone với tay cầm: Điều khiển drone bằng tay cầm qua sóng RF

  - Truyền thông drone với máy tính: truyền dữ liệu trạng thái của drone đến máy tính trong khi bay.

- Software: xây dựng GUI python giám sát trạng thái, thu thập log của drone trong khi bay

## Phân công công việc

- Tân: Build và debug phần cứng, tính toán tải + lực nâng tối thiểu để drone có thể cất cánh, giữ độ cao

- Đan: Thu thập dữ liệu cảm biến thô, điều khiển động cơ, xây dựng GUI python và truyền thông nhận telemetry

- Trường: Ước lượng tư thế và độ cao từ dữ liệu IMU + Baro

- Thạo: Ước lượng vị trí từ optical flow

- Kiên: Xây dựng và tinh chỉnh PID 2 vòng vị trí và vận tốc cho tư thế, độ cao và vị trí từ mô hình động học và thực nghiệm.

## Lộ trình công việc từng tuần

### Tuần 1:

- Chọn khung, động cơ, pin, ESC, MCU, cảm biến

- Tìm hiểu các phương pháp ước lượng trạng thái

- Tìm hiểu về PID 2 vòng

### Tuần 2:

- Xây dựng sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển, kết nối thử các thành phần

- Kết nối tay cầm với mạch thu

- Tìm hiểu Kalman filter

### Tuần 3

- Bố trí linh kiện lên mạch đục lỗ, đi dây mạch, lắp các thành phần lên khung drone

- Tính toán tải và lực nâng cần thiết

- Đọc và test cảm biến IMU, baro, magnet, optical flow

- Calib ESC, test động cơ

### Tuần 4

- Hiệu chuẩn cảm biến IMU,baro, magnet, optical flow

- Xây dựng mô hình động học

### Tuần 5

- ước lượng tư thế, độ cao bằng Kalman filter

- Thiết kế kiến trúc 3 bộ điều khiển PID cho tư thế, độ cao, vị trí

- Hiệu chuẩn optical flow